合同编号：

盘锦市政府购买服务项目

(勘察设计及监理服务)

合同书

甲方：

乙方：

信用承诺书

为营造公开、公平、公正、诚实守信的公共资源交易环境，树立单位诚信守法交易的形象。本人代表本单位作出以下诚信承诺：

（一）本单位对所提交的单位基本信息、资质和资格、业绩、信誉、审批文件等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）严格依照国家和相关招标投标的法律、法规、规章、规范性文件，开展公共资源招标投标活动；执行盘锦市公共资源交易监督管理规定，积极履行社会责任，促进廉政建设；

（三）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新公共采购交易中心信息库信息；

（四）自我约束、自我管理、严守秘密、守合同、重信用。不得有规避招标、泄露保密资料、排斥歧视潜在投标人或投标人、参与围标串标、弄虚作假、干扰评标、违约毁约等行为，自觉维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

（五）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（六）本单位自愿接受有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为，自愿接受有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任；

（七）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

企业名称（盖章）：

年月日

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本合同，共同信守。

- 一.合同标的

甲方委托乙方按照本合同约定，为甲方提供服务。

A.施工阶段

1.协助甲方审核施工单位编写的开工报告；

2.审核施工单位的资质；

3.协助甲方审查、批准施工单位提出的施工组织设计、安全技术措施、施工技术方案和施工进度计划，并监督检查实施情况；

4.审查施工单位提供的材料和设备清单及其所列的规格和质量证明资料；

5.检查施工单位执行工程施工合同和规范标准情况；

6.检查工程使用的材料、构件和设备的质量；

7.运用信息系统检测分析工具和仪器设备对机房环境的温湿度、防雷接地、供电质量、综合布线系统、应用系统进行检测，同时对设计房屋装修等土建部分的工程项目进行相关质量检测，严格保证工程质量。

8.审批施工单位报送的施工总进度计划；审批施工单位编制的年、季、月度施工计划；分阶段协调施工进度计划，及时提出调整意见，督促施工单位实施进度计划；

9.检查施工单位在工程项目上的安全生产规章制度和安全监管机构的建立、健全及专职安全生产管理人员配备情况，督促施工单位检查分包单位的安全生产规章制度的建立情况；

10.监督施工单位按照施工组织设计中的安全技术措施和专项施工组织方案组织施工，及时制止违规施工作业；定期巡视检查施工过程中的危险性较大的工程作业情况；检查施工现场各种安全标志和安全防护措施是否符合强制性标准要求，并检查安全生产费用的使用情况；督促施工单位进行安全自查工作，并对施工单位资产情况进行抽查，参加甲方组织的安全生产专项检查；

11.协助甲方进行数据设备安放选址，协调设计单位、施工单位及业主等各方，确保工程按工期顺利实施；

12.所有项目实施旁站监理，监督工程进度，检查工程施工质量，做好隐蔽工程的签证和现场影像记录收集及系统录入；

13.组织分项工程和隐蔽工程的检查、验收、签发工程付款凭证，负责施工现场签证；

14.根据施工进度计划协助招标人编制用款计划；审核经质量验收合格的工程量，并签证工程款支付申请表；协助招标人进行工程竣工结算和审核工作；

15.协助甲方组织设计单位和施工单位进行竣工初步验收，审核竣工验收报告，并提供监理报告；

16.审查施工单位提交的交工文件，协助甲方整理合同文件和工程档案资料；

17.工程施工乙方在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告甲方。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程施工乙方应当及时向有关主管部门报告。

B.保修阶段

1.乙方应依据委托监理合同确定质量保修期的监理工作范围；

2.负责对甲方提出的工程质量缺陷进行检查和记录，对施工单位进行修复的工程质量进行验收；

3.协助甲方对工程质量缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，对非施工单位原因造成的工程质量缺陷，核实修复工程的费用和签发支付证明，并报甲方；

4.保修期结束后协助甲方结算工程保修金。

- C.监理工作目标

1.工程质量目标：优良工程。

2.工程进度目标：在甲方要求完成期限内完成。

3.工程投资目标：总投资控制在批复的投资预算以内。

4.工程安全目标：确保项目实施全过程安全可控，杜绝人员安全、信息安全和通信安全事故的发生，坚决杜绝任何事故的发生

5.工程协调目标：保证在工程周期内协调好相关各方关系，提交一个项目资料齐全、准确，甲方满意的优良工程。

6.工程建设目标：针对工程建设内容，组织相对固定的技术专家、行业专家团队，分阶段召开专家评审会，为项目建设提供专家意见。

监理工作主要是对本工程项目进行目标控制，尽可能好地实现工程项目的投资目标，进度目标和质量目标。通过风险管理、项目目标规划和项目目标的动态控制，使本工程的实际投资不超过计划投资(此处未考虑上级规定的人工、材料调价等因素)，实际建设周期不超过计划建设周期，实际质量达到预期的目标和标准。

- 二.合同金额

- 合同的总金额为人民币（大写）：元整，小写：元。

- 三.付款条件

1.乙方完成本项目工作后，出具正式监理报告，经甲方验收合格后,到(甲方)支取合同款项。

2.监理报告的编制应符合法律、规范标准的强制性规定和甲方要求，相关依据应当完整准确，报告内容和相应数据应当真实可靠。

四.完成时限

实地查验，提供相关资料工作结束后日内提供报告。

五.双方权利和义务

(一)甲方的权利和义务

1.甲方有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容，有权阐述对具体问题的意见和建议。

2.若乙方专业人员不按服务合同履行其职责，有权要求更换乙方专业人员，直至终止合同。

3.配合乙方工作，向乙方提供相关资料，并保证所提供资料真实、准确、完整、有效。

4.甲方应配合乙方现场访谈、勘察等事宜，并提供相关工作便利。

5.甲方应承担保密义务，未经乙方许可，甲方不得向第三方提供(包括但不限于披露、转载等)乙方提交给甲方的任何材料、文件、和乙方网站所提供的资料，及其上述材料、文件、资料所包含的任何信息。

6.乙方调换总监理工程师须事先征得甲方的同意。

7.甲方有权要求乙方提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。

8.依据本合同规定，向乙方支付服务费用。

(二)乙方的权利和义务

1.根据甲方服务需要，乙方有权了解相关情况。

2.乙方在提供服务过程中有权要求甲方提供所需的资料。

3.乙方在提供监理服务过程中有到现场访谈、勘察的权利。

4.乙方在提供监理服务过程中有权对第三人提出的与本服务相关的问题进行核对和查问。

5.乙方在我国现行法律、政策允许的范围内，遵循诚实、勤勉、尽职的原则，按合同约定为甲方提供服务。

6.服务形式根据甲方需要而定，乙方可以为甲方提供书面的服务方案、建议、报告、信息服务等，也可以为甲方提供现场服务等形式的服务。

7.依据本合同约定，向甲方收取服务费用。

8.乙方应承担保密义务，未经甲方许可，乙方不得向第三方提供(披露)甲方提交乙方使用的、乙方通过其他渠道无法获得且尚未进入公共信息领域的材料与文件。

- 六.售后服务

1.乙方免费提供本标的监理服务的全套监理竣工文件；

2.在工程后期投入足够的乙方员确保工程收尾工作顺利进行，保证工程售后的质量控制目标：全面提高工程质量，工程初验合格率达到100％；

3.在工程后期投入足够的人员与物质力量确保进度控制目标，在甲方要求的工期期限内完成；

4.在工程后期投入专业能力强的乙方员配合甲方的后期造价控制目标的把控，严格监理，使本工程的实际造价不超过计划造价；

5.在工程后期投入专业的乙方员配合甲方的资料收集和归档等。

- 七.违约责任

（一）如果乙方未按照合同规定的要求提供监理服务或乙方在收到甲方对监理服务存在问题的通知后10日内或在乙方在签署整改意见书后10日内，没有整改或整改仍不符合甲方要求，甲方有权向乙方发出违约通知书，乙方应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

- 1.乙方须明确项目组成员名单，派驻现场人员，或委派出具有相应力量水平的人员，保证项目服务质量和及时性，否则按照违约处理，总监理工程师违约1天将处以罚款200元；其他人员违约1天将处以罚款100元。

2.在监理服务期限内因乙方管理或其它自身问题造成的监理服务期限内影响甲方正常工作，乙方承担由此给甲方造成的一切损失。

3.在甲方规定的监理服务期限内，按照合同约定的范围、内容、要求，乙方应承担由此发生的一切费用和风险。

4.因乙方原因不能提供约定服务的，甲方有权要求乙方在一定期限内解决，逾期未解决的且严重违约的，甲方有权提前解除合同。造成甲方经济损失的，乙方应给予经济赔偿。

5.乙方在监理服务期限内，由于管理、人为等因素造成的损失，经甲方认定后对乙方追究其责任，造成经济损失的，乙方应承担全部由此发生的一切费用及后果。

6.甲方有权部分或全部解除合同并要求乙方赔偿由此造成的损失。此时甲方可采取必要的补救措施，相关费用由乙方承担。

（二）如果乙方在收到甲方的违约通知书后10日内未作答复也没有按照甲方选择的方式承担违约责任，则甲方有权从尚未支付的合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，甲方有权向乙方提出不足部分的赔偿要求。

（三）监理服务延误的违约责任

1.乙方未按合同规定的监理服务期限向甲方提供服务时，则每逾期一日，乙方应按逾期交付标的价款总值的2%计算，向甲方支付逾期提供监理服务的违约金，但不超过合同总金额的10%。乙方支付逾期提供服务的违约金并不免除乙方违约的责任。

2.如乙方在合同规定的监理服务期限后10天内仍未能提供监理服务，则视为乙方不能提供服务，甲方有权解除合同，乙方除退还已收取的监理服务费用，还应向甲方偿付全部服务款10%的违约金。

（四）以上各项交付的违约金并不影响违约方履行合同的其他义务。

（五）因本合同产生的争议，双方应协商解决，如协商不成，应提交甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

- 八.合同生效

本合同经双方法人代表或授权代表签字盖章后生效。

本合同一式四份，甲方、乙方各执一份、盘锦市公共采购交易监督管理部门一份、盘锦市公共采购交易中心（盘锦市行政审批服务中心）一份。

| - 甲方（公章）： - 法定代表人(签字)： - 委托代理人(签字)： - 联系电话： - 日期： 年 月 日 | - 乙方(公章)： - 法定代表人(签字)： - 委托代理人(签字)： - 联系电话： - 开户行： - 帐号： - 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |